Beruf: Kaufmann/-frau im E-Commerce, Jahrgangsstufe 12

Lernfeld: 12: Berufsbezogene Projekte durchführen und bewerten

LS: 3 Projektstatus kontrollieren und Projektabläufe flexibel anpassen

L.-Team: Birchinger

Zeitrichtwert: 13

 geplanter Zeitbedarf der Lernsituation: ……; tatsächlicher Zeitbedarf: …………….

| Phase | Handlungen (inkl. **F**ach**k**ompetenz)Die Lernenden ...  | **M**ethoden**k**ompetenz**So**zial**k**ompetenz **Se**lbst**k**ompetenz | **Me**thoden**So**zialformen**M**e**d**ien | Bemerkungen z.B.zur Bewertung:**E**igen**b**ewertung**F**remd**b**ewertung | Zeit | verantw.f. die Aus-arbeitung,Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O | Armin Berger, Geschäftsführer von Jamando, schreibt eine E-Mail an die Projektgruppe. Er ist verärgert, da er über den aktuellen Stand des Projektes MANdoJam nicht informiert wurde. Kann der Termin Anfang November eingehalten werden? | Se: Defizite erkennenSo: Emotionale Lage des anderen wahrnehmen | E-Mail LS 3 „Keine Rückmeldung“ | Hier: Klassische VorgehensweiseAlternativ: Agil, dann mit entsprechender Anpassung der Kompetenzen |  |  |
| I | … informieren sich über Möglichkeiten den Projektfortschritt zu dokumentieren.… setzen sich auseinander mit der Erfolgsmessung des Projekts.… informieren sich über Konfliktarten/Konfliktlösungsstrategien. | Se: bewusst werdenSo: Informationen weitergeben |  |  |  |  |
| P/D | …erstellen ein Projekthandbuch.… arbeiten im Team.… führen Termin-, Kosten- und Ergebniscontrolling durch.… nehmen eine Abweichungsanalyse und setzten gezielt Steuerungsmaßnahmen ein.…halten eine Meilensteinbesprechung ab.… schreiben einen Projektstatusbericht.… erstellen Regeln für das Arbeiten in der Gruppe. | Se: Arbeits- und Ablaufprozesse sachgerecht dokumentierenSo: verbale und nonverbale Ausdrucksformen zielgerichtet einsetzen |  |  |  |  |
| B/K/R | … analysieren Gründe für auftretende Konflikte und setzen gezielt Instrumente zur Konfliktlösung ein.… bewerten bisherige Vorgehensweise. |  |  |  |  |  |